## Slide 1: Eindresultaat project Team 7
Bas Van Gerven ProI
Jordy Michiels ProH
Omer Alakay ProH
Jarne Staal ProH

## Slide 2: Inhoudsopgave
Inleiding
Projectdoel en –scope
Projectaanpak en –plan
Wat zelf doen en wat uitbesteden
Planning
Geschatte kost
Overdracht van project en inrichting servicedesk
Ontwerp

## Slide 3: 1. Inleiding
Boekhoudkantoor Stiers & Velkeneers
Boekhouding & fiscaliteit -> kleine en middelgrote bedrijven
1 externe persoon voor IT
  Ons rechten verlenen
    Afspraken implementeren in Bestaande website

## Slide 4: 2. Projectdoel en -scope
Afspraken programma implementeren
  Bedrijf bespaart tijd -> geen mails/telefoons
  Makkelijker voor klanten van Stiers & Velkeneers

## Slide 5: 2. Projectdoel en -scope
Extra pagina implementeren in bestaande website
  Bereikbaar via navigatie in bestaande website
  Gegevens klant + sectie opmerkingen
  Bevestigingspagina
  Bevestigingsmail
Na bevestiging gegevens naar back-end
WPF-app voor werknemers Stiers & Velkeneers
Onderhoud -> back-up data & afgesproken periode bug fixing

## Slide 6: 3. Projectaanpak en -plan
Teamverdeling
  Omer Alakay: Leider
  Jarne Staal: Designer
  Jordy Michiels: Organisator
  Bas Van Gerven: Programmeur

## Slide 7: 3. Projectaanpak en -plan
Aanpak
  Requirements als taken opslaan in Azure DevOps
  Feedback klant door middel van sprints
  Daily scrum
Projectmethode: Scrum
  Feedback van klant
  Goede taakverdeling

## Slide 8: 4. Wat zelf doen en wat uitbesteden
Niks uitbesteden, alles zelf doen
IaaS technologie
  Klein project -> kleine server ruimte
  Zelf back-end afstemmen op front-end

## Slide 9: 5. Planning
Gantt-chart
5 weken met 2 sprints
Rekening gehouden met
risico’s

## Slide 10: 6. Geschatte kost
Kosten
Baten

## Slide 11: 6. Geschatte kost
Berekening baten

## Slide 12: 7. Overdracht van project en inrichting servicedesk
Externe IT’er Stiers & Velkeneers geen recht tot aanpassing van ons product, enkel recht op gebruik
Gratis rechten Stiers & Velkeneers
  3x/jaar gegevenstabel laten aanpassen
  1x/jaar verandering huisstijl
  Permanente bug fixing
  Malware aanvallen laten oplossen

## Slide 13: 7. Overdracht van project en inrichting servicedesk
Proefperiode van 2 weken
  Verandering stijl en gebruiksvriendelijkheid
  Bijkomende info SQL-tabellen
  Bug fixing

## Slide 14: 8. Ontwerp

## Slide 15: Eindresultaat project Team 7
Bas Van Gerven ProI
Jordy Michiels ProH
Omer Alakay ProH
Jarne Staal ProH